
Release Note  
Versión 0.8

Aplicación Móvil

Sistema de reserva y compra de menú para restaurant en línea

*“FlashMenu”*



Preparado para:  
*Proyecto de Titulo II*  
  
Preparado por:  
*Daniel Fernandez*

*Octavio Valencia*

  
Ingeniería en Computación e Informática  
Universidad Andrés Bello

Viña del Mar

1. **Release Note**

Release Notes de Versión 0.8 de Aplicación móvil FlashMenu

1. **Versión 0.8**

Se desarrollan las siguientes historias de usuario desarrolladas en el Sprint 8, que se detallan a continuación:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Id\_Historia de Usuario | Descripción | Estimación |
| 26 | Como administrador necesito ingresar la carta de mi restaurant. | 8 |
| 27 | Como administrador necesito agregar los productos de la carta de mi restaurant. | 5 |
| 28 | Como administrador necesito eliminar los productos de la carta de mi restaurant. | 5 |

1. **SprintBacklog Sprint 8** (Tareas a realizar)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **HISTORIA DE USUARIO 22** | | |
| **Descripción** | **Tareas** | **H/H** |
| Como cliente necesito eliminar mi reserva. | Eliminar reserva | 2 |
| GUI para modificar datos de reserva | 3 |
| Tarea de implementación | 2 |
| Tarea de pruebas unitarias | 5 |
| Tarea de pruebas de aceptación | 2 |
| Tarea de revisión de código. | 2 |
| Tarea de refactorización de código | 2 |
| Tarea de emulación de interfaces. | 2 |
| Tarea de corrección de errores | 4 |
| Tarea de Arquitectura | 2 |
| Tareas de actualizar documentación | 2 |
| Total | | **29** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **HISTORIA DE USUARIO 23** | | |
| **Descripción** | **Tareas** | **H/H** |
| Como cliente necesito evaluar al restaurant visitado. | Sistema de puntuación para evaluación | 3 |
| GUI para evaluación | 3 |
| Tarea de implementación | 2 |
| Tarea de pruebas unitarias | 5 |
| Tarea de pruebas de aceptación | 2 |
| Tarea de revisión de código. | 2 |
| Tarea de refactorización de código | 2 |
| Tarea de emulación de interfaces. | 2 |
| Tarea de corrección de errores | 4 |
| Tarea de Arquitectura | 2 |
| Tareas de actualizar documentación | 2 |
| Total | | **29** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **HISTORIA DE USUARIO 24** | | |
| **Descripción** | **Tareas** | **H/H** |
| Como administrador de restaurant necesito registrar que el cliente fue atendido o no. | Registro de asistencia de clientes | 3 |
| Prueba de aceptación HU | 2 |
| GUI para Evaluar mediante likes | 3 |
| Tarea de implementación | 2 |
| Tarea de pruebas unitarias | 5 |
| Tarea de revisión de código | 2 |
| Tarea de refactorización de código | 2 |
| Tarea de emulación de interfaces. | 2 |
| Tarea de corrección de errores | 4 |
| Tarea de Arquitectura | 2 |
| Tareas de actualizar documentación | 2 |
| Total | | **29** |

1. **Tabla de trazabilidad requisitos.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Requerimientos Objetivos**  **Específicos** | **HU 22** | **HU 23** | **HU 24** |
| **Reducir a 0 el tiempo de toma de orden** |  |  |  |
| **Reducir a 0 la demora en la elección del menú** | **X** | **X** | **X** |
| **Reducir a 0 el tiempo de asignación de mesa** |  |  |  |
| **Reducir a 5 minutos el tiempo en que el menú llega a la mesa** |  |  |  |

1. **Funcionalidades del Sprint**

* Que el administrador del restaurant se pueda registrar
* Que el administrador del restaurant ingrese su restaurant.
* Que el administrador del restaurant elimine su registro (Posterior al sprint el Product owner solicitó que no se elimine el administrador, así queda en los registros)

1. **Pruebas de aceptación**

Para iniciar estas pruebas se debe acceder al sitio web [www.flashmenu.cl](http://www.flashmenu.cl), en donde se encuentra la gestión del restaurant por parte del administrador.

A modo de prueba, los datos del administrador registrado son:

Usuario:

Contraseña:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Pruebas de Aceptación PA038** | | | |
| **Proyecto:** | | FlashMenu | |
| **Nº HU que prueba:** | | **26** | |
| **Titulo Historia de Usuario que prueba:** | | Como administrador necesito ingresar la carta de mi restaurant | |
| **Criterio de aceptación:** | | **Ingresar la carta de mi restaurant en forma correcta** | |
| **Contexto** | | Se ingresa la carta de mi restaurant. | |
| **Evento** | | Cuando se presiona ingresar carta. | 1.- Iniciar sesión con administrador registrado. |
| 2.- Ir a opción mis restaurantes. |
| 3.- |
|  |
|  |
|  |
|  |
| **Resultado/Comportamiento esperado** | | Se ingresan la carta del restaurant pasando al paso siguiente del ingreso de los productos. | |
|  | |  | |
| **Pruebas de Aceptación PA039** | | | |
| **Proyecto:** | FlashMenu | | |
| **Nº HU que prueba:** | **27** | | |
| **Titulo Historia de Usuario que prueba:** | Como administrador necesito agregar los productos de la carta de mi restaurant. (platos, ensaladas, bebidas) | | |
| **Criterio de aceptación:** | **Ingresar los productos de la carta de manera correcta.** | | |
| **Contexto** | Se ingresan los productos de la carta de mi restaurant. | | |
| **Evento** | Cuando se presiona Ingresar productos de la carta. | | 1.- |
| 2.- |
| 3.- |
| **Resultado/Comportamiento esperado** | Se ingresan los productos de la carta de mi restaurant. | | |